|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称： | 蜂鸟FMS资金链管理系统 | | |
| 会议日期： | 2018年7月30日下午13.30分到14.40分 | 会议地点： | 新公司 |
| 参会人员 | 孙宇杰，周承岚，奚晓骏，梁奉嘉，陈恩杰，彭亚南，郭勇娟，周义，李思佳 | | |
| 会议议题及纪要 | | | |
| **页面**  新增加两个H5，分别是信用分和房产评估@***彭亚南***设计 @***郭勇娟***写 @***周义***给资料 从旁协助。  **客户信息**  完成开户，银行卡，手机卡一致性。@***梁奉嘉*** 添加 @***李思佳*** 测试并且给操作手册  **证据池**  增加人 房 企业 合同等@***奚晓骏***添加！@***周义***给资料  策略工具实现方案（文字和画图）@***奚晓骏***  样本的数据类型可配置化@***奚晓骏***  **基础信息**  基础信息的界面加批量上传excel的文件格式。@***奚晓骏***@***梁奉嘉***  上上签和蜜罐接口@***梁奉嘉*** 完成  魔蝎明天来，到时候给梁奉嘉6个接口封装到类中给前端@***梁奉嘉***@***薛天玲***  附加@***周义***给林老板提出的风控同步的资料和各个机构产品大纲和自动填写excel表格摸板。  以上内容这周务必完成！  \*登陆接口 找回密码接口\* @***梁奉嘉***今天完成 | | | |